- számú melléklet

„Központi utak” pénzügyi ütemezése

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítés | Projekt menedzsment költségei (beleértve a menedzsmenthez igénybevett szolgáltatásokat is) | Építés, felújítás, bővítés | Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) |
| 2007. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 1.565.100 |  |  |  |
| 2008. I. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 4.734.900 |  |  |  |
| 2008. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  | 2.120.000 | 105.412.512 | 1.200.000 |
| Összesen | 6.300.000 | 2.120.000 | 105.412.512 | 1.200.000 |
| Időszakok-támogatható tevékenységek | Nyilvánosság biztosítása | Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | Összesen | Összesen évek szerint |
|  | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) |
| 2007. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  |  |  | 1.565.100 |
| 2008. I. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  |  | 6.300.000 |  |
| 2008. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 750.000 | 150.000 | 109.632.512 | 114.367.412 |
| Összesen | 750.000 | 150.000 | 115.932.512 | 115.932.512 |

2. számú melléklet

„Bökényi utak” pénzügyi ütemezése

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítés | Projekt menedzsment költségei (beleértve a menedzsmenthez igénybevett szolgáltatásokat is) | Építés, felújítás, bővítés | Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) |
| 2007. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 1.335.960 |  |  |  |
| 2008. I. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 2.984.040 |  |  |  |
| 2008. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  | 1.200.000 | 66.047.004 | 450.000 |
| Összesen | 4.320.000 | 1.200.000 | 66.047.004 | 450.000 |
| Időszakok-támogatható tevékenységek | Nyilvánosság biztosítása | Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | Összesen | Összesen évek szerint |
|  | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) |
| 2007. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  |  |  | 1.335.960 |
| 2008. I. félévre ütemezett elszámolandó költségek |  |  | 4.320.000 |  |
| 2008. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek | 480.000 | 150.000 | 68.327.004 | 71.311.044 |
| Összesen | 480.000 | 150.000 | 72.647.004 | 72.647.004 |