Csongrád Város Polgármesterétől

# Száma: 10-9433-2/2010.

Témafelelős: Dr. Mezey Szimonetta

E l ő t e r j e s z t é s

### Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. július 28 -i rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása (meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, gépészeti átalakítása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata által a 164/2004. (VI.25) ÖKt. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 2.2.-es pontja alapján és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével az előterjesztésben meghatározott beszerzésekről ún. beszerzési engedélyokiratot kell készíteni. Csongrád Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata alapján az eljárás megindítása előtt a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes Bizottságnak véleményeznie kell a beszerzésre vonatkozó beszerzési engedélyokiratot és jóváhagyásra a Képviselő-testület részére kell előterjeszteni.

Fentiekre tekintettel jelen előterjesztés 1. számú mellékletében a KEOP—1.2.0/2F/09-2010-0041 kódszámú „Csongrád Város Kommunális szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztisztító telep bővítése és gépészeti átalakítása” elnevezésű  pályázat alapján megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó engedélyokiratot terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és mellékletét képező beszerzési engedélyokirat  megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése,  gépészeti átalakítása – beszerzési engedélyokirat elfogadása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a „Csongrád Város Kommunális szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztisztító telep bővítése és gépészeti átalakítása” tárgyú beruházás beszerzési engedélyokiratát, és kéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: 	2010. július 30.

Felelős: 	Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

- a Képviselő-testület tagjai;

- Bedő Tamás polgármester

- Városgazdasági Iroda és általa

- érintettek

Csongrád, 2010. július 23.

Bedő Tamás

Polgármester

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

- A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Város Önkormányzata,6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

- Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):

- A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:

Lucsik és Társa Tanácsadói, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1062 Budapest,    Bajza u. 54.

- A beszerzés

megnevezése: Csongrád Város Kommunális szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztisztító telep bővítése és gépészeti átalakítása  (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0041)

helye: Csongrád

jellege: építés/kivitelezés

- A beszerzés rendeltetése:

- mennyiségi egysége: méter (m3),

mennyisége: A telep kapacitását 2600 m3/d-re fejlesztik.

A tisztító telep fejlesztése során épül:

- meglévő kiegyenlítő medence (puffermedence) rekonstrukció (aljzat: kb. 300 m2; vízváltakozási zóna: kb. 128 m2; gáztér-födémmel: kb. 364 m2)

- 1 db SEMI SBR reaktor V = 1500 m3 térfogattal 360 db Flygt szaniter elemmel, mely puffer tároló szerepét tölti be

- 1 db aerob iszap stabilizátor V = 714 m3 térfogattal

- 1 db tisztavíz medence V = 425 m3 térfogattal

- A korábban megépült harmadik 1500 m3 térfogatú reaktor gépészettel történő felszerelése, 360 db Flígt szaniter elemmel.

- A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2010. | Összesen |
| --- | --- | --- |
| Árubeszerzés |  |  |
| Építési koncesszió | - | - |
| Építés | 440.830.000 | 440.830.000 |
| Szolgáltatás | - | - |
| Szolgáltatási koncesszió | - | - |
| Beszerzési költségek összesen | - | - |
| Beszerzést terhelő ÁFA | 110.207.500 | 110.207.500 |
| BESZERZÉSI költségek összesen: | 551.037.500 | 551.037.500 |

- A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

| Megnevezés | 2010. | Összesen |
| --- | --- | --- |
| Saját forrás Pénzeszköz átvétel Állami támogatás (ÖM) Hitel Egyéb (részletezve) |  |  |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
| Pénzügyi fedezet összesen: |  |  |

Támogatási intenzitás: 50-85%

8.  Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

-    az engedély száma, kelte: -

-    jogerőre emelkedés időpontja: -

-    a tervező megnevezése: K&K Mérnöki Iroda Kft.

Kiviteli tervdokumentáció

megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: 2008.03.04.

szállításának időpontja: 2009.05.20.

9. A beszerzés

kezdésének időpontja /év, hó/:2010. július

befejezésének időpontja /év, hó/: 2010. október

időtartam hónapokban: 12 hónap

10. Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/: 2011.

11.  Megjegyzések, kikötések: -

Ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdésre tekintettel folytatja le a közbeszerzési eljárást. (feltételes közbeszerzés)