Csongrád Város Polgármesterétől							„M”

Száma: 04-1612-6/2008

Témafelelős: Szántai Szilvia

Előterjesztés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. június 12-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: DAOP-2007-5.1.2./A jelű, Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon című városrehabilitációs pályázat benyújtása és önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Városnak lehetősége van részt venni a DAOP-2007-5.1.2/A jelű, Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázati felhíváson a Városközpont és Belváros rehabilitációját célzó, „Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon” című projektjével. Jelen pályázat kétfordulós, melynek első fordulójára történő pályázati előkészítés megtörtént.

Ebben a projektben számos olyan ingatlan felújítása valósulhat meg, melyeket a Képviselő-testület gazdasági- és munkaprogramjában már jóváhagyott, valamint a 2004-ben forráshiány végett nem megvalósult ROP 2.2 pályázat részét is képezte. A nagyon összetett projekt előkészítése már közel fél éve folyamatban van a folyamatosan változó pályázati kiírásnak megfelelően. A pályázat előkészítése során számos tanulmány, terv elkészítése is pályázat kötelező elemeit jelenti, mely tanulmányok közül az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Előzetes Akcióterületi terv a legjelentősebbek.

A pályázat konzorciumban kerül beadásra a partnerség erősítése érdekében és a pályázat előírásainak megfelelően Római Katolikus Egyházzal és Körös-Torok Coop Zrt-vel.

Továbbá tulajdonosi hozzájárulással a Református Egyházzal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről. Jelen projekt tartalmi elemei:

* Kossuth tér megújítása

* Szentháromság téri park felújítása

* Művelődési Központ felújítása

* Városháza homlokzat felújítása és a bejutást segítő akadály-mentesítése

* Justh Gy u 2/b épületének homlokzat felújítása és bejutást segítő akadály-mentesítése

* Gr Apponyi u 5 sz. alatti Szociális Ellátások Intézményi épülete homlokzat felújítása

* Múzeum homlokzat felújítása

* Belvárosi útburkolat felújítások és a csatornahálózat szükséges felújítása

*Gátvilágítás

* Nagyboldogasszony temlom külső felújítása (tető- és homlokzat)

* Szent Rókus templom felújítása

* Református templom felújítása

* Kossuth téri üzletek homlokzat felújítása

* Mozi felújítása

* térfigyelő kamerarendszer

A projekt terveinek elkészítését 11 tervező végezte el, mely tervek rendelkezésre állnak a pályázat benyújtásakor és a szükséges engedélyezési eljárások folyamatban vannak. A projekt tervezésekor számos pályázati kötelező elemre tekintettel alakulhatott ki a projekt elemeit tartalmazó pályázati anyag. A pályázat két különböző támogatási intenzitású elemből tevődik össze: a közfunkciót szolgáló beruházások 85% támogatással, míg a jövedelemtermelő, gazdasági funkciót ellátó beruházások 50% támogatás intenzitással kerülhetnek támogatásra. A pályázat belső felépítése során viszont az összprojekt támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 80%-ot. Ezért szükséges volt olyan gazdasági funkciót ellátó egységek bevonása a projektbe, mint a Művelődési Központ konferenciaterme, kávézó része valamint a Magyar Király légkondícionálása, a mozi és az üzletek felújítása.

Új gazdasági egység kialakítása és megkezdett beruházás nem volt támogatható a pályázat során, ezért sem a Kossuth téren elkezdett szálloda, sem a Kemence csárda kialakítása nem fért bele a pályázatot kiíró hatóság állásfoglalása szerint a jelen pályázati jogcímbe.

A projekt elemei között az akcióterületre vonatkozóan szerepelni kellett legalább három, a közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztésnek, ezért kerülhetett a projektbe a Városháza, Justh Gy u 2/b Irodaház valamint a Gr Apponyi u 5 sz. alatti Szociális Ellátások Intézményi épülete homlokzat felújítása. A pályázati jogcím végett előnyös kistérségi funkciókat is ellátó intézmények bevonása. Ezen beruházások önálló projektek keretében valósultak volna meg.

A pályázat által célzott beruházások hosszú távon elősegítik városunk fejlődését, élhető és vállalkozóbarát környezet kialakulását.

A projekt költségvetése az alábbi:

|  | Bruttó 100 % | Bruttó 100 % | Nettó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 85% | 50% | 50% |
| Nagyboldogasszony templom | 100 280 498 |  |  |
| Szt Rókus Templom | 98 212 211 |  |  |
| Református templom | 15 293 733 |  |  |
| Műv. Központ - galéria | 28 497 134 |  |  |
| Szentháromság téri park | 72 024 044 |  |  |
| Kossuth tér | 320 235 845 |  |  |
| Múzeum homlokzat | 4 800 000 |  |  |
| Városháza homlokzat | 28 399 883 |  |  |
| Justh Gy 2b homlokzat | 23 685 660 |  |  |
| Gr Apponyi homlokzat | 2 761 890 |  |  |
| Belvárosi útburkolatok | 171 000 000 |  |  |
| Belvárosi közműfelújítás -csatorna |  | 34 381 200 | 28 651 000 |
| Térfigyelő rendszer maximum | 15 000 000 |  |  |
| Gátvilágítás | 15 293 733 |  | 0 |
| Műv. Központ - gazdasági |  | 100 841 194 | 84 034 328 |
| Mozi |  | 59 887 501 | 49 906 251 |
| Üzletek portálok cseréje |  | 23 326 840 | 19 439 033 |
| soft költség (tervezések, előkészítések, tanulmányok, műszaki ellenőrzés, kommunikáció, marketing, könyvvizsgálat, közbeszerzés, projekt menezsm,) | 171 600 000 |  |  |
| Összesen | 1 067 084 631 | 218 436 735 | 182 030 612 |
| Összes elszámolható költség | 1 249 115 243 |  |  |

A szükséges önrész a 85% támogatás intenzitású beruházásoknál 160 062 695,-Ft, azaz a bruttó költség 15%-a, míg a gazdasági funkcióknál 91 015 306,-Ft, azaz a nettó költség 50%-a +ÁFA összege. Összesen: 251.078.001,-Ft + a nettó finanszírozású tételek ÁFA összege: 36.406.122,-Ft.

Önrész szükséglet összesen: 287.484.123,-Ft, mely 79,99%.

Fenti önrész összegből a konzorciumi partnerek az alábbi összegeket biztosítják:

Katolikus egyház: 15.042.074,-Ft

Körös-Torok Coop ZRt: 11.910.137,-Ft

Az önkormányzatunk által biztosítandó önerő így összesen: 260.531.912,-Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 16.

Mellékelem a konzorciumi megállapodást, mely a pályázati minta szerint adott szövegezéssel készült, továbbá a honlapon és a 114. irodában megtekinthető a pályázat mellékleteit képző integrált városfejlesztési stratégia és előzetes akcióterületi terv, melyek az anyag terjedelmére való tekintettel elektronikusan állnak rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az anyag megvitatását és a pályázat benyújtásának támogatását!

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP-2007-5.1.2./A jelű, Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon című városrehabilitációs pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- Felhatalmazza a Polgármestert a Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon című pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges 260.531.912,-Ft saját forrást a 2009 és 2010 évi költségvetéseiben biztosítja és jóváhagyja a pályázat kötelező mellékletét képező Integrált Városfejlesztési Stratégiát.

2.) Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott pályázat támogatási szerződésének aláírására és a szerződés megkötéséhez szükséges, a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetére azonnali beszedési megbízás adására.

3.) Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázat támogatási szerződésének módosítására, valamint a támogatásról való lemondásra abban az esetben, ha a pályázat alapjául szolgáló fejlesztés megvalósítása a pályázatban szereplőnél alacsonyabb költségen történik.

Határidő:  2008. június 16.

Felelős:     polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a Képviselő-testület tagjai

- Városgazdasági Iroda

- Bedő Tamás polgármester

- Dr. Berkes István jegyző

- Szántai Szilvia polgármesteri tanácsadó és általa

Csongrád, 2008. június 9.

Bedő Tamás

Polgármester