## Csongrád Város Polgármesterétől					 			M

## Száma:09-4749-5/2008

## Témafelelős:    Törköly Péterné							11.

# Vörösné Lakatos Zsuzsanna

# Előterjesztés

# Csongrád Város Önkormányzata Képviselő testületének

# 2008. június 27-i ülésére

Tárgy: GAMESZ főzőkonyha és étkezők kialakítása

## Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a májusi ülésen a 141/2008.(V.23.) Ökt.határozattal úgy döntött, hogy a főzőkonyhát – befejező konyhaként üzemeltetve – a volt Síp utcai Általános Iskola épületében alakítja ki, az ebédlő helyiség jelen funkciójának megtartása mellett.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy végeztesse el az átalakításra vonatkozó számításokat, és a pótelőirányzatra vonatkozó javaslatát terjessze a testület elé.

Befejező konyha kialakítása: A testületi döntést követően a GAMESZ vezetője megkezdte a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket. 2008. június 16-án a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakhatósági hozzájárulást adott a volt Síp Utcai Általános Iskolában lévő tálalókonyha - befejező konyhaként - történő működéséhez. Az ÁNTSZ engedélyeztetés folyamatban van.

Az átalakításhoz szükséges munkálatok tervezett költségei:

Gáz-átalakítás, kéménybeépítés, vezetékfejlesztési hozzájárulás: 		1 274 200 Ft

Ford Tranzit gépkocsi hűtőkocsivá való átalakítása                     		1 242 000 Ft

Festés, mázolás, szellőzőrendszer áthelyezése és egyéb anyagköltség:	   483 800 Ft

Gépkocsi tároló kialakítása: 							1 000 000 Ft

Összes pótigény: 								4 000 000 Ft

A fedezetigény jóváhagyását követően a GAMESZ a munkálatokat megkezdi döntően saját munkavégzés mellett, illetve a gépkocsi átalakítási, valamint a gáz-átalakítás munkák megrendelésével. A kivitelezést követően a működés beindítása szeptember 1-jére biztosított.

Étkezők kialakítása: két helyszínre vonatkozóan készítjük elő a döntést. A statikai, a tervezési és átalakítás bekerülési szakmai anyagok készítése jelenleg történik, azok rendelkezésre állása esetén a bizottsági és testületi ülésen ismertetem azokat.

Ének-Zenei Általános Iskola: a tornateremnél előzetes vélemény szerint az emelet ráépítése lehetséges, az alap és a falazat teherbírása megfelelő, födém-megerősítést igényel.

Volt Tüdőgondozó épületében: előkészítés alatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „GAMESZ főzőkonyha  és étkezők kialakítása” tárgyú előterjesztést, és a következő döntést hozta.

1. A Képviselő-testület 4.000eFt pótelőirányzatot biztosít – a kötvényeladásból realizált fejlesztési forrás terhére - a GAMESZ részére volt Síp utcai Általános Iskola épületében a főzőkonyha kialakítására, gépkocsi hűtőkocsivá való átalakítása és a gépkocsi tároló kialakítására. Felkéri a GAMESZ vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  Törköly Péterné intézményvezető

Határidő: 2008. augusztus 1.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pótelőirányzatot a költségvetési rendelettervezetben szerepeltesse.

Felelős: 	Bedő Tamás polgármester

Határidő:   2008. augusztusi testületi ülés

3. A Képviselő-testület a szakértői javaslat figyelembevételével elhatározza étkezők kialakítását a ………………………… ingatlanokban. Felkéri a polgármestert, hogy a kialakításra vonatkozó további egyeztető és tervezői munkát végeztesse el, és amennyiben érdemi javaslattételre lehetőség nyílik, terjessze javaslatát a testület elé.

Felelős: 	Bedő Tamás polgármester

Határidő:   szöveg szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- A Képviselő-testület tagjai

- Bedő Tamás polgármester

- Városgazdasági Iroda és általa

- érintettek

Csongrád, 2008. június 19.

Bedő Tamás

polgármester