# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-32-4/2008.

Témafelelős: Nagy Sándorné

22

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. augusztus 29-i ülésére

Tárgy: A „Körös-toroki sétányvilágítás kiépítése” TEKI támogatásának részbeni lemondása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2006. /II.24./ Ökt. számú határozata alapján pályázatot nyújtottunk be a „Körös-toroki sétányvilágítás kiépítése ” TEKI pályázat keretében történő kivitelezésre. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk sikeres volt, a 2.027.000,-Ft-ra  vonatkozó támogatási szerződés megkötésére 2006. július 28-án került sor. A támogatás ütemezése 3 évre szólt. A támogatási szerződés alapján a fejlesztés tervezett összköltsége: 2.898.000,-Ft, a tényleges kivitelezési költség összege: 2.892.720,- Ft volt.

A beruházás 2006. évben befejeződött.

A bekerülési költség 5.280,- Ft-tal kevesebb, a tervezettnél.

A támogatási szerződés szerint a különbözetre arányosan jutó támogatási összeg nem használható fel, ezért. 3.697,- Ft lehívására nincs lehetőség, erről a támogatási összegről le kell mondani, mely után a támogatási szerződés módosítása megtörténik.

A végelszámolást ezek után tudjuk lebonyolítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Körös-toroki sétányvilágítás kiépítése” TEKI támogatásának részbeni lemondására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Körös-toroki sétányvilágítás kiépítése” tárgyában biztosított  2.027.000,-Ft TEKI támogatási összegéből 3.697,- Ft támogatásról, a beruházási költség csökkenése miatt lemond.

Határidő: 	határozat megküldésére 2008. szeptember 5.

Felelős: 	Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a Képviselő-testület tagjai,

- Bedő Tamás polgármester,

- Polgármesteri tanácsadó

- Városgazdasági Iroda

Csongrád, 2026. július 29.

Bedő Tamás

Polgármester