# Csongrád Város Polgármesterétől							M

Száma: 10- 9925-1 /2008

Előadó: Dr. Mezey Szimonetta

23.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. augusztus 29-i ülésére

Tárgy:  Saját forrás biztosítása a DAOP-2008-4.1.3.A.B. Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázathoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be.

A pályázat keretében a Szociális Ellátások Intézménye két telephelyének infrastrukturális fejlesztésére (épület állagának javítása, akadálymentesítés, eszközbeszerzés) nyílhat lehetőség, az önerő biztosítása 10%-ban szükséges.

A két telephely:

- Csongrád, Fő u. 64. szám alatti – önkormányzati tulajdonú - ingatlan felújítása, bővítése

- Felgyőn új telephely létrehozása

A beruházás bruttó összköltsége: 55.549.504,-Ft, melyből  a szükséges önerő összege: 5.554.950,-Ft (a mellékelt kimutatás szerint).

| Megnevezés | Csongrád | Felgyő | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruttó bekerülési költség | 36 167 503 Ft | 19 382 001 Ft | 55 549 504 Ft |
| Támogatási igény | 32 550 753 Ft | 17 443 801 Ft | 49 994 554 Ft |
| Önerő | 3 616 750 Ft | 1 938 200 Ft | 5 554 950 Ft |

Csongrád Város Önkormányzatát érintő tervezett költségek részletesen:

- Projekt előkészítés: 					     274 eFt

- Projekt menedzsment: 				  1.404 eFt

- Fő u. 64. sz. alatti telephely építési munkái: 	28.938 eFt

- Eszközbeszerzés: 					  3 421 eFt

- Kiviteli terv: 						     900 eFt

- Mérnöki, szakértői díjak: 				     216 eFt

- Könyvvizsgálói díjak: 				     234 eFt

- Nyilvánosság biztosítása: 				     390 eFt

- Közbeszerzési költségek:				     390 eFt

Összesen: 						36.167 eFt

A költségek megosztása: a közvetlenül telephelyre lebontható költségek tételes kimutatása alapján az építési és eszközbeszerzési költségek, a projekt előkészítés, - menedzseri, a terv- és tanulmánykészítés, különböző szolgáltatások díjai (közbeszerzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság, projektmenedzsment) projektarányosan került felosztásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Saját forrás biztosítása a DAOP-2008-4.1.3.A.B. Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázathoz” tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület egyetért a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása általi pályázat benyújtásával a Szociális Ellátások Intézménye infrastrukturális fejlesztésére vonatkozóan, az alábbi megbontás szerint:

| Megnevezés | Csongrád | Felgyő | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruttó bekerülési költség | 36 167 503 Ft | 19 382 001 Ft | 55 549 504 Ft |
| Támogatási igény | 32 550 753 Ft | 17 443 801 Ft | 49 994 554 Ft |
| Önerő | 3 616 750 Ft | 1 938 200 Ft | 5 554 950 Ft |

A pályázat sikeressége esetén biztosítja a csongrádi telephely fejlesztéséhez szükséges saját forrást, melynek fedezete fejlesztési hitel, kötvénykibocsátás.

Felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a továbbiakra vonatkozó javaslatát terjessze a testület elé.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Határidő: határozat megküldésére azonnal

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a képviselő-testület tagjai,

- Bedő Tamás polgármester

- A Városgazdasági iroda és általa

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása

Csongrád, 2008. augusztus 19.

Bedő Tamás

polgármester