Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 01-9856-1/2010.

ELŐTERJESZTÉS

### Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2010. augusztus 25-ei rendkívüli ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Templom utcai „Mesevár” bölcsőde infrastrukturális fejlesztése DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázati projekt jelenlegi állásáról.

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében Csongrád Város Önkormányzata a Templom utcai „Mesevár” bölcsőde fűtéstechnikai, energetikai korszerűsítését, vizes blokkok felújítását, konyhai rész ÁNTSZ előírásoknak megfelelő fejlesztését, csoportszobák felújítását, szükséges eszközök beszerzését, valamint az intézmény akadálymentesítését, az udvar fejlesztését valósítja meg. A kapacitásbővítéssel járó fejlesztés hozzájárul a kistérségi szolgáltatások színvonalának növeléséhez, figyelembe véve az érintettek igényeit is. A projekt forrásösszetétele: A megítélt támogatás összege: 81 980 963, - Ft. A támogatás intenzitása: 90%

Értesítés a támogató döntésről: beérkezett 2010. március 3-án.

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2010. augusztus 3. (Az előkészítésre, majd az Önkormányzat részéről aláírásra május végéig került sor.)

A projekt megvalósításának eddigi tevékenységei:

Közbeszerzési tanácsadó:

Kiválasztása megtörtént pályáztatással. Szerződéskötés időpontja: 2010. március 22.

Projektmenedzsment:

Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. Szerződéskötés. 2010. május 13.

Műszaki ellenőr:

Kiválasztása megtörtént pályáztatással. Szerződéskötés: 2010. május 7.

Könyvvizsgáló:

Kiválasztása ajánlatkérés alapján megtörtént. Szerződéskötés: 2010. június 18.

Eszközbeszerzésekhez beszállítók:

- A Háztartási cikkek beszállítójának kiválasztása ajánlatkérés alapján megtörtént. Szállítási szerződéskötés előkészítése folyamatban van. Nyertes ajánlattevő Bástya Vas-ép Kft. Csongrád 304.570,- Ft értékben.

- A Textíláruk beszállítójának kiválasztása ajánlatkérés alapján megtörtént. Szállítási szerződéskötés előkészítése folyamatban van. Nyertes ajánlattevő Piramis Kft., 255.672,- Ft értékben.

- 2 -

- A Bútor/Játék cikkek beszállítójának kiválasztása pályáztatással megtörtént. Szállítási szerződéskötés előkészítése folyamatban van. Nyertes ajánlattevő Nero Toys Kft. Gyula, 5.170.650,- Ft.

- A Háztartási gépek beszállítójának kiválasztása pályáztatással alapján folyamatban van, miután az első pályázati eljárás eredménytelen volt.

Építési munka kivitelezőjének kiválasztása: Közbeszerzési eljárás keretében történik.

a) Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt:

Hirdetményfeladás: 2010.április 9. Eredményhirdetés: 2010. június 3.

b) A második közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult le. Az eddigi ajánlattevők meghívásos tárgyalást folytatunk le a kivitelezési szerződés felgyorsítása végett, várható szerződéskötés szeptember közepén.

Építési kivitelezési munka: Az építési munka kivitelezőjével megkötendő vállalkozási szerződés megkötésének függvénye. Pontosítás a sikeres közbeszerzési eljárás végén.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testület a „Tájékoztató a Templom utcai „Mesevár” bölcsőde infrastrukturális fejlesztése DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázati projekt jelenlegi állásáról.”című tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a Képviselő testület tagjai

- a polgármesteri hivatal irodái

- a városgazdasági iroda

Csongrád, 2010. augusztus 23.

Bedő Tamás

polgármester