### Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 16-5727-1/2011.

Témafelelős: Juhász Lejla

Bori Márta

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. április 21-i ülésére

Tárgy: Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési jelentése

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A belső ellenőrzési vezető a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, a Pénzügyminiszter által kiadott útmutató valamint Csongrád Város Önkormányzata belső ellenőrzési kézikönyve alapján elkészítette Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési jelentését.

Kérem, hogy a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést a Tisztelt Képviselő-testület a melléklet szerint fogadja el.

# HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- A Képviselő-testület tagjai

- Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- Dr. Nagy Rusztem jegyző

- a Polgármesteri Hivatal irodái

- a Városgazdasági Iroda és általa:

- Juhász Lejla belső ellenőrzési vezető

- Bori Márta belső ellenőr

Csongrád, 2011. április 11.

Dr. Kőrösi Tibor

polgármester

a 16-5727-1/2011. sz. előterjesztés melléklete

Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés

Csongrád Város 2010. évi Belső ellenőrzéséről

A függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezetői döntések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megelőzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelelő számbavételében és megállapításában.

Csongrád Város belső ellenőrzését 2010. évben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A független   belső ellenőrzés feladatai  kiterjedtek

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: az ellenőrzéseket az államháztartásról szóló 1992.

évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állam-háztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint.

Ellenőrzések módszere: belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az önkormányzat, valamint az intézmények vezetőivel a meglévő gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történő tartalmi ellenőrzése, a szakmai felelősökkel interjúk készítése.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzött intézmények vezetői és illetékes munkatársai az ellenőrzést végző szakember számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.

A belső ellenőrzés által tett megállapításokat az ellenőrzött intézmények vezetői elfogadták, és a javasolt korrekciók végrehajtására határidő és felelős megnevezésével intézkedési tervet készítettek.

2010. év

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

Közbeszerzés (gyalogtúra útvonal) ellenőrzése

Ellenőrzés típusa:	 szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2009. év

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: az Önkormányzat a „Tisza-Körös-Zugi gyalogtúra útvonal kialakítása” kivitelezési (építési beruházás) munkáira kiírt közbeszerzési eljárás során betartotta a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának előírásait.

Pályázaton nyert pénzeszközök felhasználása (központi utak felújítása)

Ellenőrzés típusa:	 pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2009. év

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: a projekt célja az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramjával összhangban volt. A pályázaton való részvételről és az önerő biztosításáról a képviselő-testület határozott. A megvalósítás során a pályázaton nyert pénzeszközöket a támogatási szerződésben meghatározott célra használták fel. Az Önkormányzat rendelkezik azokkal a belső eljárásrendekkel (ellenőrzési nyomvonal, közbeszerzési szabályzat, operatív jogkörök szabályzata, munkaköri leírások, stb.), amelyek biztosítják a pályázaton nyert pénzeszközök hatékony felhasználását. A pénzügyi elszámolás során a belső szabályzatok rendelkezéseit betartották.

Civil szervezetek támogatása

Ellenőrzés típusa:	 pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2009. év

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: a civil szervezetek támogatásáról, a támogatandó szervezetekről és az egyes szervezeteknek juttatandó támogatás összegéről – a kijelölt bizottságok javaslata alapján – a képviselő-testület döntött. A támogatások kifizetése a testületi határozatnak megfelelően történt. A támogatott szervezetek a kapott összegről számviteli bizonylatokkal és szöveges beszámolóval szabályosan elszámoltak.

GAMESZ – élelmezési tevékenység

Ellenőrzés típusa:	teljesítmény ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2008-2009. év

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: a GAMESZ az élelmezési tevékenység szabályozására – a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – kidolgozta belső szabályzatait. Az étkeztetésben az állami és a helyi jogszabályok előírásait betartják, a belső eljárásrendekbe beépítették a kontroll-rendszer elemeit. A folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés a gyakorlatban megfelelően működik. Az étkezési térítési díjak megállapítása az állami jogszabályok és az önkormányzati rendelet alapján, a térítési díjak beszedése a belső szabályzatoknak megfelelően történik. Az étkeztetési tevékenység szervezésében, végrehajtásában eleget tesznek a gazdaságosság és a gyermekek megfelelő tápanyagellátása követelményeinek

Városgondnokság – raktározási tevékenység

Ellenőrzés típusa:	teljesítmény ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2009-2010. év

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: a raktározási tevékenységre vonatkozó szabályokat a belső szabályzatok rögzítik, de a szabályozás nem teljes körű, illetve a meglévő szabályzatok nincsenek rendszeresen felülvizsgálva és aktualizálva. A kötelezettségvállalás, utalványozás jogszabályban és belső szabályzatban rögzített szabályai a gyakorlatban nem minden esetben kerülnek betartásra. Az éves beszámoló alátámasztására is intézmény a mérlegben szereplő eszközök (tárgyi eszközök, készletek) leltározását elvégezte. Az eszközök nyilvántartásának rendje megfelelően szolgálja a vagyon megőrzését.

Piroskavárosi Iskola felújítása

Ellenőrzés típusa:	célellenőrzés

Ellenőrzött időszak: pályázat lebonyolításának időtartama

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai: a tervező (Top Kvalitás Kft.) felelőssége, hogy a tervek elkészítésekor nem győződött meg arról, hogy a korábbi években végrehajtott világítás rekonstrukció során megtörtént-e az elektromos vezetékek részleges cseréje, és emiatt a tervekben nem teljes, hanem csak részleges vezetékcserét szerepeltetett. A Top Kvalitás Kft. által készített dokumentáció – az árazatlan költségvetés – hiányossága, hogy pontatlanul, hiányosan sorolja fel az elvégzendő munkanemeket: az abban nem szereplő tételek összege a költségvetésben szereplő tételekhez képest 7-10 %.

Gen-Ép Zrt. felelőssége, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, a munkák elvégzésével késedelembe esett, valós pénzügyi helyzetét eltitkolta és a ténylegesen elvégzett munka értékét meghaladó összegű számlát állított ki. Tettével jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejtett, és ezzel kárt okozott, csalást követett el.

A projektmenedzsment felelőssége, hogy a projekt előkészítése során nem mérte fel kellő alapossággal a projekt megvalósítását veszélyeztető kockázatokat és nem dolgozott ki intézkedéseket azok megelőzésére, illetve a károk csökkentésére. A kivitelezési munkák megkezdését nem jelentette be a jogszabály által előírt határidőig, emiatt a kivitelezés késve indulhatott el. A műszaki ellenőrtől az előrehaladási jelentéseket nem kérte be.

A műszaki ellenőr (H-Arch’ Kft.) felelőssége, hogy a kivitelező számláin a szakmai teljesítést úgy igazolta, hogy nem járt el kellő körültekintéssel a munka tényleges készültségi fokának igazolásakor. A kivitelezés során nem gondoskodott az előrehaladási jelentések elkészítéséről. Ennek következtében a kivitelező részére a tényleges teljesítést meghaladó mértékű kifizetés történt.

A CsKTT elnökének felelőssége, hogy a kivitelező (Gen-Ép Zrt.) által a tényleges teljesítés értékét meghaladó számla kifizetését utalványozta.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás és hiányosság merült fel, az alábbi megállapítások alapján:

- Büntető eljárásra okot adó cselekményt (csalást) követett el a Gen-ép Zrt. vezető tisztségviselője, mer tudnia kellett, hogy az aláírásával ellátott számlák, ill. teljesítésigazolás nem a ténylegesen elvégzett munka értékének felel meg; mivel tettével jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejtett, és ezzel kárt okozott, csalást követett el. Az okozott kár összegének megállapítása műszaki szakértő feladata.

- Kártérítési eljárás megindítására okot adó mulasztást követett el a műszaki ellenőr akkor, amikor a kivitelező számláin a szakmai teljesítést úgy igazolta, hogy nem járt el kellő körültekintéssel a munka tényleges készültségi fokának igazolásakor. A számla utalványozója (a Társulás elnöke) a teljesítést meghaladó kifizetésért az utalványozót a jogszabályok alapján terhelő felelősséggel tartozik. Az okozott kár összegének megállapítása műszaki szakértő feladata.

A projetmenedzser (a projekt megvalósítása során három személy látta el a feladatot) mulasztást követett el, mert nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést a Kivitelező felett a vállalt ütemterv megtartása érdekében és nem kezelte a kivitelező fizetésképtelenségéből származó kockázatokat. A projektmenedzsment nyilatkozata alapján „2010. nyarán a GEN-ÉP Zrt-vel folytatott tárgyalásokat követően az ebben a tárgyban hozott döntések dokumentálásra kerültek, intézkedések csak vezetői utasításra, írásos dokumentum alapján történtek.”

A képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési tervben foglaltak 2010. évben teljesültek a:

- Homokhátság Intézmény  ellenőrzése,

- Víz- és Kommunális Kft. ellenőrzése,

kivételével, melyek a Piroskavárosi iskola felújításának terven kívüli, rendkívüli ellenőrzése miatt 2011. évben fejeződtek be.

Csongrád, 2011. március 20.

Készítette:	Juhász Lejla						       					Belső ellenőrzési vezető