# Csongrád Város Polgármesterétől

„M”

Száma: 10-3750-1/2016.

Témafelelős: Nagy Sándorné

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. szeptember 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Csongrád város vízi közműveinek 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a víziközművek gördülő fejlesztési tervét minden év szeptember 30-ig jóváhagyásra be kell nyújtani az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Ez a kötelezettség az „Ellátásért felelős”-t, tehát az önkormányzatot, mint tulajdonost terheli, ugyanakkor az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató és üzemeltető a fejlesztési terv elkészítésében és engedélyeztetésében közreműködik illetve meghatalmazás alapján eljár.

A gördülő fejlesztési tervet 15 évre kell elkészíteni, azonban konkrét műszaki tartalmat csak a következő évre vonatkozóan tartalmaz. A gördülő fejlesztési tervek végrehajtását nehezíti, hogy a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott felújítási és pótlási tervek fedezete a mindenkori befolyó bérleti díj, amely éves szinten nettó 11-12 millió forintot jelent. Ugyanez a bérleti díj biztosítja a hibaelhárítások (csőtörés, tolózár és szivattyú meghibásodások, stb) során végzett felújítások, rekonstrukciók pénzügyi fedezetét is. A hibaelhárításhoz kapcsolódó felújítások részben lefedik a gördülő fejlesztési tervben foglaltakat, de ezek összege nehezen tervezhető. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ezek összege eléri, esetenként jelentősen meghaladja a bérleti díj 50%-át.

A gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával kapcsolatban megbeszélést tartottunk az Alföldvíz Zrt. illetékes vezetőjével, amely során rögzítettük, hogy a tervszerű rekonstrukciókat elsősorban a projektek, beruházások által érintett területeken célszerű végrehajtani a későbbi meghibásodások megelőzése céljából, ezért ennek megfelelően a 2017. évre Alföldvíz Zrt. által javasolt műszaki tartalmat módosítottuk. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás ismeretében a pontos műszaki tartalom és a hozzá kapcsolódó költségkalkuláció további egyeztetés tárgyát képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására, hogy annak benyújtásával a törvényi kötelezettségünknek eleget tehessünk.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád város vízi közműveinek 2017-2031. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

- A Képviselő-testület a Csongrád város vízi közműveinek 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a Fejlesztési Tervet küldje meg az Alföldvíz Zrt-nek.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- A Képviselő-testület tagjai

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Csongrád, 2016. szeptember 22.

Bedő Tamás

polgármester