# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-2756-1/2017.

Előadó: Dr. Mezey Szimonetta

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2017. május 22-ei ülésére

Tárgy: Beszerzési célokmány jóváhagyása

(Széchenyi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése)

Tisztelt Bizottság!

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2016. (IV.28.) önkormányzati határozattal jóváhagyta „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15 kódszámú program keretében pályázat benyújtását a Széchenyi utcai óvoda felújítására vonatkozóan.

A „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A tárgyi beruházás megkezdését megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a Kbt. 115.§ (1)-(2) bekezdése szerint.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016. (II.18.) Ökt. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának 2.3 pontjában foglaltakra tekintettel a beszerzés becsült értéke alapján kérem az előterjesztés mellékletében lévő beszerzési célokmány jóváhagyását.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Beszerzési célokmány jóváhagyása (Széchenyi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja a Széchenyi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése tárgyú beszerzési célokmányt a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Csongrád, 2017. május 17.

Bedő Tamás

polgármester

Beszerzési célokmány

I. Általános adatok

A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)

Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval):

A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Dr. Géczi József akkreditált hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó

II. Műszaki adatok

A beszerzés megnevezése: Széchenyi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

helye: Csongrád, Széchenyi út 31.  (Hrsz: 3266)

jellege: építési beruházás

mennyisége: az épület nettó alapterülete: 319,58m2

A legszükségesebb felújítási, fejlesztési munkálatok:

- fűtéskorszerűsítés

- nyílászárócsere

- burkolatcsere

- lépcső felújítása

- tetőcsere

- hőszigetelés

- homlokzat felújítás

- akadálymentes mellékhelyiség és ennek megközelítési útvonalának kialakítása

A beszerzés szükségességének indoklása, célja, rövid szakmai leírás:

A homlokzat felújítás, szigetelés és nyílászárók cseréje szükséges lenne, úgy hogy az épület igazodjon a helyi települési hagyományokhoz, a területen lévő épületek megjelenéséhez és az eredeti homlokzati kialakításhoz. Az épület tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, beázik. Az épület bejáratához vezető lépcső felülete kopott, csúszik, ennek felújítása , csúszásmentesítése és akadálymentesítése megvalósítandó cél a beruházás során. Az intézmény jelenleg egy fűtési rendszeren van a szomszédos iskolával, melynek leválasztása régóta megoldandó feladat. Az udvaron lévő raktárhelyiségek kihasználatlanok a rossz állapotuk miatt (beázás), igény lenne ezek felújítására is, hogy használatba tudják venni. Udvaron a csapadékvíz elszikkasztása nem megoldott, így szükséges a csapadékcsatorna kialakítása. Felújítás során kialakításra kerül egy újonnan létrehozott tornaszoba, akadálymentesített mellékhelyiség, konyha részben külön átadó rész.

III. Pénzügyi adatok:

Beszerzés költségei: nettó 48.509.082- HUF

A beszerzés költségeinek fedezete (forrásonként, évente): TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00010 azonosítószámú pályázat terhére támogatásból biztosítja

Támogatási intenzitás: 100%

IV. A megvalósítás ütemezése:

Szükséges hatósági engedélyek: nem építési engedély köteles a beruházás

Kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja (amennyiben szükséges):

A megvalósítás tervezett megkezdése: 2017. június vége

A megvalósítás tervezett befejezése: 2017. szeptember

Az üzembehelyezés tervezett időpontja:

Csongrád, 2017. május 	17.

……..………………………..

polgármester