# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-5095-1/2017.

Előadó: Dr. Mezey Szimonetta

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. december 21-ei ülésére

Tárgy: Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása

(„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”)

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2016. (IV.22.) önkormányzati határozattal jóváhagyta „A csongrádi Körös-torok komplex fejlesztése” című TOP-1.2.1-15-CS1 kódszámú program keretében a pályázat benyújtását.

A pályázat keretében a fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése (rendezvényhelyszín kialakítása, üdülőterület útfelújítása, kerékpártárolók felújítása, látogatóközpont, mobil öltözők, mosók kialakítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése) létesítése valósul meg. Az építési beruházás megkezdését megelőzően közbeszerzési eljárás kiírása válik szükségessé, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indítja tekintettel a feltételes közbeszerzési eljárás szabályaira, tekintettel arra, hogy kedvezményezett a támogatói döntés még nem kapta meg.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016. (II.18.) Ökt. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának 2.4. pontjában foglaltakra tekintettel kérem az előterjesztés mellékletében lévő beszerzési engedélyokirat jóváhagyását.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása ((„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”-TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00009) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- A Képviselő-testület jóváhagyja a csongrádi Körös-torok komplex fejlesztésére vonatkozó  beszerzési engedélyokiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Csongrád, 2017. december 12.

Bedő Tamás

polgármester

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

- A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

- Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):

A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Géczi-Szabó Kft. 6723 Szeged, Malom u.16. B lház fszt. 1., Dr. Géczi József akkreditált hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó

- A beszerzés

- megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00009

- A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése – 1. ütem

- helye:

Kivitelezési területek:

Kerékpártárolók felújítása, kialakítása: 194 db, 428,7 m2 betonburkolattal, hrsz 5950/1

Körös-toroki üdülőterület útfelújítás: 3m széles 2.151,21 m hosszú út, ebből zúzott kő 160,00 m, aszfalt 1991,21 m, 39 cm pályaszerkezeti vastagsággal, 6384, 6383/2, 6368/1, 6367/1, 6356, 6329/1 (Rigó u.), 6097, 6077, 5999 (Keszeg u.), 5982 (Kárász u.), 5959/22, 5959/2, 6043, 6044 (Fürj u.), 6033/7 (Fácán u.), 6159,6172/2,6135, 6148, 6061,06033/7, 6077, 6097,6116.

- Rendezvényhelyszín kialakítása, burkolása: 3.850 m2, vízáteresztő térköves burkolat, 36 cm pályaszerkezeti vastagsággal, hrsz 5959/21

Jellege: építési beruházás

- A csongrádi Körös-torok komplex turisztikai fejlesztése – 2. ütem

- helye:

Kivitelezési területek:

Lépcsőlejárók felújítása, kialakítása: 4 db meglévő, önkormányzati tulajdonú lépcsőlejáró felújítása, meghosszabbítása Hrsz.: Csongrád 02 és 03

Vizesblokkok: 2 db konténer WC beszerzése és helyszínre telepítése és tájba illesztése: köré kiépített faszerkezetű árnyékoló és tető, a fa szerkezet alatt térbetonnal Hrsz: 5942,6033/7

Látogatóközpont kialakítása: Csongrád 6026-os hrsz-en lévő, jelenleg a kempinghez tartozó épületben látogatóközpont kialakítása kiszolgáló helyiségekkel, a vizesblokkok felújításával, energetikai korszerűsítéssel és akadálymentestéssel

Térfigyelő rendszer kiépítése: A Körös-torok területén kamerarendszer telepítése: 3 db PTZ és 11 db fix kamera tartozékaikkal, rákötve a jelenlegi rsz-re

Jellege: építési beruházás

- A beszerzés rendeltetése:

- mennyiségi egysége: I. és II. ütem (m2, fm)

- mennyisége:

- ütem összesen aszfalt: 1991,21 fm, összesen zúzott kő: 160 fm, mindösszesen: 2151,21 fm

- ütem: 447 m2 épület felújítás, kamera rendszer kiépítés 14 db kamera telepítésével, 4 db lépcsőlejáró felújítása, 2 db mobil konténer Wc elhelyezése

- A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:

ezer Ft-ban

| # Megnevezés | évek |  | # összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018 |  |
| Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |
| Beszerzési költségek összesen | 138 294 924 | 56 258 046 | 194 552 970 |
| Beszerzést terhelő ÁFA | 37 339 630 | 15 189 672 | 52 529 302 |
| BESZERZÉSI költségek összesen: | 175 634 554 | 71 447 718 | 247 082 272 |

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:                                           ezer Ft-ban

| # Megnevezés | évek |  | # Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |  |
| Saját forrás Pénzeszköz átvétel Állami támogatás (megnevezése) Hitel Egyéb (részletezve) |  |  |  |
| Pénzügyi fedezet összesen: |  |  |  |

Egyéb:

A tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét ajánlatkérő a TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00009 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat terhére támogatásból fogja biztosítani. A támogatás intenzitása 100%. Azzal a kikötéssel, hogy Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A támogatási szerződés aláírásának elmaradása.

9.  Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

-    az engedély száma, kelte:

-    jogerőre emelkedés időpontja:

-    a tervező megnevezése: dr. Ördögh József

Kiviteli tervdokumentáció

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:

- szállításának időpontja:

10. A beszerzés

- kezdésének időpontja /év, hó/: 2017. december

- befejezésének időpontja /év, hó/: 2018. október 31.

- időtartam hónapokban:

- 11. Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/: 2018. november

12.  Megjegyzések, kikötések:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére tekintettel indítja meg.

(feltételes közbeszerzési eljárás)