# Csongrád Város Polgármesterétől

„M”

Száma: 10-3775-2/2018.

Témafelelős: Keller Ilona

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Csongrád város vízi közműveinek 2019-2033. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a víziközművek gördülő fejlesztési tervét (továbbiakban GFT.) minden év szeptember 30-ig jóváhagyásra be kell nyújtani az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Ez a kötelezettség az „Ellátásért felelős”-t, tehát az önkormányzatot, mint tulajdonost terheli, ugyanakkor az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató és üzemeltető a fejlesztési terv elkészítésében és engedélyeztetésében közreműködik illetve meghatalmazás alapján eljár. Az Alföldvíz ZRT. ebben az évben is elkészítette a GFT pótlási felújítási tervrészeit, amelyek az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

A gördülő fejlesztési tervet 15 évre kell elkészíteni, azonban konkrét műszaki tartalmat csak a következő évre vonatkozóan tartalmaz.

A gördülő fejlesztési tervek végrehajtását nehezíti, hogy a gördülő fejlesztési tervben jóváhagyott felújítási és pótlási tervek fedezete a mindenkori befolyó bérleti díj, amely éves szinten nettó 11-12 millió forintot jelent. Ugyanez a bérleti díj biztosítja a hibaelhárítások (csőtörés, tolózár és szivattyú meghibásodások, stb) során végzett felújítások, rekonstrukciók pénzügyi fedezetét is. A tervekben a hibaelhárításhoz kapcsolódó felújítások (havaria) nincsenek költségelve, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ezek a felújítások szinte teljes mértékben „felemésztik” a bérleti díj összegét, így a tervszerű felújítások hátrányt szenvednek.

A Képviselő-testület a 181/2017. (IX.28.) önkormányzati határozatában felkért, hogy a hogy a 2019-2033. évre vonatkozó fejlesztési célokról szóló előterjesztés benyújtásakor a 2018. évi feladatok megvalósulásáról készüljön beszámoló.

Tekintettel arra, hogy a pótlások, felújítások számlázására a kivitelezést követően több hónap csúszással kerül sor, a 2018. évi tényadatok csak részben állnak rendelkezésünkre, de a benyújtott számlaérték már 2018. I. félévében meghaladta a 8 millió forintot, amely kizárólag havaria felújításokat tartalmazott. Ez alapján a 2018. évre jóváhagyott tervszerű felújítások megvalósítása várhatóan csúszik vagy elmarad.

2017. évben a GFT-ben jóváhagyott feladatok egy részét sikerült megvalósítani, amely a Bökényi Zöldváros projekt által érintett területek vízi közmű létesítményeit érintette.

A 2017-ben történt felújítások összefoglaló táblázata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására, hogy annak benyújtásával a törvényi kötelezettségünknek eleget tehessünk.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád város vízi közműveinek 2019-2033. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

- A Képviselő-testület a Csongrád város vízi közműveinek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja és felhívja a Polgármestert, hogy a Fejlesztési Tervet küldje meg az Alföldvíz Zrt-nek.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

2. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád város vízi közműveinek felújításáról, pótlásáról adott tájékoztatót és kéri a polgármestert, hogy az adott évi gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásával egyidőben a továbbiakban is számoljon be az előző évben megvalósult feladatokról.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- A Képviselő-testület tagjai

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Csongrád, 2018. szeptember 19.

Bedő Tamás

polgármester