# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-1832-15/2018. 	„M”

Témafelelős: Dr. Mezey Szimonetta

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testület

2018. november 22-ei ülésére

Tárgy: Csongrád Ipari Park ivóvíz és szennyvíz beruházáshoz önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2016. (IV.28.) önkormányzati határozattal jóváhagyta az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című TOP-1.1.1-15 kódszámú program keretében a pályázat benyújtását.

Az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra benyújtott, TOP-1.1.1-15-CS1-2006-00002 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2017. május 29-én hatályba lépett.

A fejlesztés magában foglalja az alábbi ivóvíz és szennyvíz fejlesztési munkálatokat:

Gerincvezeték csatlakozási pontjai kapcsán, a csatlakozások és vízkormányzás két vasbeton aknával történik. Az aknából két felé folytatódhat a KPE NA 200-as gerincvezeték, illetve az ÚT-4 mentén a V1-1-1 jelű KPE NA 80-as elosztó vezeték 84 m hosszban létesül ebben a fázisban. A gerincvezetékre az akna előtt, tűzcsap létesítésére kerül sor. Az elosztó V-1-1 jelű vezeték, KPE NA 80-as az ÚT-4 mellett folytatódik. Ez a fejlesztési tétel közvetlenül fejleszti a betelepülni készülő cégek működési környezetét. A tárgyi beruházás vízjogi engedélyköteles.

A projekt keretében már megvalósult az útépítés, valamint a csapadékvíz elvezetés, jelenleg pedig folyamatban van a pályázatban vállalt közvilágítás bővítése, valamint az említett vízellátás kiépítése. A közvilágítás bővítési munkálatok, valamint az ivóvíz hálózat kiépítésével a kivitelezések 100%-os készültséget elérik, mely alapján a projekt zárása 2018. december 31-ig megtörténik. Ha ez a vállalás következő évre elhúzódik, a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával módosítható, mely jelentősen meghosszabbítja a projekt befejezését.

A tárgyi beruházás vonatkozásában első körben 2018. június 22. napján uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárás került megindításra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, mely szerint nem nyújtottak be ajánlatot.

Mindezek alapján Ajánlatkérő megkereste az Alföldvíz Zrt-t a beruházás lebonyolításával kapcsolatban (in-house beszerzés), a Zrt. az Ipari Park infrastruktúra fejlesztés ivóvíz – és szennyvíz bővítési munkálatokat elvállalta nettó 16.150.000 t átalányárért. A szerződés tárgyát képező szolgáltatásnyújtás építési hatósági engedélyköteles. Eszerint az ügyletre a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően az adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett.

Az alábbiak szerint szükség van többletforrás igény bevonására:

| Pályázatban nettó becsült érték | Pályázatban bruttó tervezett költség | Ajánlati ár (nettó) | Ajánlati ár (bruttó) | Többlet forrásigény (nettó) | Többlet forrásigény (bruttó) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 000 Ft | 6 350 000 Ft | 16 150 000 Ft | 20 510 500 Ft | 11 150 000 Ft | 14 160 500 Ft |

Tekintettel arra, hogy a pályázatban a tárgyi munka finanszírozására 6.350.000 Ft keret áll rendelkezésre és további 5 millió Ft hitel lesz biztosítva, így mindösszesen 9.160.500,- Ft önerő biztosítása szükséges a beruházás megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Csongrád Ipari Park ivóvíz és szennyvíz beruházáshoz önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15-CS1-2006-00002 azonosítószámmal nyilvántartott projekt keretében az Ipari Park ivóvíz és szennyvíz beruházáshoz biztosítandó 9.160.500,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a képviselő testület tagjai

- Bedő tamás polgármester

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda általa

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2018. november 13.

Bedő Tamás

polgármester