# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-2864-27/2018. 	„M”

Témafelelős: Dr. Mezey Szimonetta

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testület

2018. november 22-ei ülésére

Tárgy: A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése tárgyú beruházáshoz fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Képviselő-testülete 183/2017. (IX.28.) önkormányzati határozatával elfogadta a HKFS-t (Helyi Közösségvezérlet Fejlesztési Stratégia), mely tartalmazta mint prioritást a Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztését. A „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16 kódszámú program keretében a pályázat benyújtásra került, Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával.

A fejlesztés magában foglalja az alábbi építési munkálatokat:

- Utólagos falszigetelés (szigetelés, falkiszárítás,vakolás, festés-mázolás)

- Tetőszerkezet vizsgálata, felújítása, új tetőfedés kialakítása, meglévő kéménybontása.

- Utólagos homlokzati szigetelés (16 cm EPS hőszigetelés, nemesvakolat)

- Külső, belső nyílászárók cseréje (műanyag keret, 3 rétegű üvegezéssel, fix és nyíló szárnyak egyeztetett kiosztása, nyíló ablakokra fix szúnyogháló).

- Teljes fűtéskorszerűsítés (kazán elhelyezése, központi fűtés kiépítése,radiátorok elhelyezése, termosztatikus szelepfejek felszerelése).

- Akadálymentesítés (lejtős járda és a mozgássérültek részére wc és mosdó helyiség kialakítása, közlekedő folyosón vezetősávok burkolati kialakítása, tájékoztató táblák, stb).

- Teljes elektromos hálózat korszerűsítése.

- Padló víz és hőszigetelése, burkolat felújítása

Tervezett beépített terület: 519,30 m2, a beruházás építési engedély köteles.

A tárgyi beruházás vonatkozásában első körben 2018. június 14. napján uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárás került megindításra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 70.§ (1) bekezdése, illetve 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján bírálat lefolytatása nélkül azonban eredménytelenné nyilvánította, mivel mindhárom benyújtott ajánlatban szereplő ajánlati ár (ellenszolgáltatás) jelentősen meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló – és a Kbt. 75.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét (amely nettó 61.429.813,- Ft).

Építési engedélyt nem érintő kisebb műszaki tartalom változtatást követően Ajánlatkérő a tárgyi beruházás vonatkozásában új közbeszerzési eljárást írt ki 2018. október 05. napján. Az ajánlattételi határidő lejártáig kettő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot Mindkettő ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok követelményeinek.

Az értékelés eredményeként a Monolith-Tech Kft. ajánlata minősült az értékelési részszempontok tekintetében a legkedvezőbb ajánlatnak, azaz gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak.

A legkedvezőbb ajánlati ár nettó 71.257.918,- Ft, azaz bruttó 90.497.556,- Ft. Az ajánlatban szereplő ajánlati ár azonban meghaladja az ajánlatkérő részéről rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét (61.429.813,- Ft + Áfa, azaz bruttó 78.015.863,- Ft). Az eljárás csak abban az esetben eredményes, ha ajánlatkérő a fedezetet a szükséges mértékben megnöveli, ellenkező esetben új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A becsült értékhez képest beérkezett magasabb ajánlati árak azzal magyarázhatóak, hogy a pályázat benyújtásakor becsült költségek az elmúlt évben bekövetkező építőipari áremelkedések (anyagköltség, személyi jellegű bérköltség) miatt mostanra jelentősen megnövekedtek.

Mindezek alapján a költségnövekmény finanszírozására mindösszesen nettó 9.828.105,- Ft (azaz bruttó 12.481.693,- Ft) önerő biztosítása szükséges az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz, valamint a fejlesztés megvalósításához, melyből a Bokrosi Városrészi Önkormányzat 3 millió Ft összeggel hozzájárul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése tárgyú beruházáshoz fedezet biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése című pályázat keretében az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint a felújítási munkálatok ellátásához biztosítandó 12.484.233,- Ft önerőt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja, melyből a Bokros Városrészi Önkormányzat összesen 3 millió Ft-al hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a képviselő testület tagjai

- Bedő tamás polgármester

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda általa

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2018. november 13.

Bedő Tamás

polgármester