# Csongrád Város Polgármesterétől

# Száma: Fjl/200-1/2024.

Témafelelős: Tóth-Viglási Nóra

E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 28-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Csongrádi Óvodák Igazgatósága 4 tagintézményének humán infrastruktúra fejlesztésére pályázat benyújtása

# Tisztelt Képviselő-testület!

# TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése” című pályázat 2024. február 01. vált elérhetővé a pályázó, Csongrád Városi Önkormányzat számára.

- A pályázati követelmények, tartalmi elemek

# A pályázat lehetőséget biztosít önállóan támogatható tevékenységek keretében az óvodai intézmények fejlesztésére az alábbiak szerint:

- meglévő feladatellátási hely fejlesztése

- meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

- udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (kerítés, kert építése, javítása; zöldfelület fejlesztése, növelése, ivókút építése)

- eszközbeszerzés:

- bútorok és egyéb berendezési tárgyak (udvari játékok, utcabútorok, játéktároló), eszközök (fejlesztő eszközök) beszerzése közvetlenül az óvodai neveléshez kapcsolódóan.

- informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT eszközök óvodai nevelési munkához kapcsolódóan

# A pályázathoz kapcsolódó, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- akadálymentesítés

- infokommunikációs akadálymentesítés

- azbesztmentesítés

- energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése

- nyilvánosság biztosítása

# A pályázathoz kapcsolódó, választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastrukturális fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése

- kerékpár támasztok és tárolók kiépítése, bővítése

- parkoló férőhely bővítése

- megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése

Műszaki / szakmai elvárások, amelyeknek a projekt tartalmának meg kell felelnie:

- egy projekt keretében lehetőség van egy vagy több óvodai intézmény egy vagy több feladatellátási helyének fejlesztésére

- legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósítása kötelező a támogatási kérelemben meghatározott feladatellátási helyenként / telephelyenként / szolgáltatásonként

- jelen felhívás keretében kizárólag bölcsődei ellátások és óvodai ellátás fejlesztése támogatott

- építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás kötelező, melyet a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani

- akadálymentesítés – épület bővítése, felújítása, átalakítása esetén a beruházásnak az alábbi akadálymentesítési követelményeknek kell megfelelni:

- az intézményhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan legalább egy akadálymentes parkolót,

- az épület főbejáratának vagy egy másik bejárat akadálymentesítését (elérési útvonal biztosításával)

- legalább egy akadálymentes mosdó kialakítását (elérési útvonal biztosításával)

- rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges: a tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges benyújtani. A kivitelezést követően pedig nyilatkozat szükséges az akadálymentesítés megvalósításáról.

- amennyiben a fejlesztés az óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalának fejlesztését is tartalmazza, kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása.

- tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése is támogatható.

- Előzmények / a pályázat indokoltsága:

Az előző pályázati ciklusban már mindegyik tagintézményben történtek kisebb nagyobb felújítások, viszont az óvodai játszóudvarok felújítására eddig nem volt lehetőség.

- óvodai játszótéri udvarok:

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló, 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tartalmazza az eszközök megfelelőségéről és azok használatáról szóló követelményeket.

A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.

A játszótéri eszközök kijelölt szervezet általi ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.

A kijelölt szervezet által végzett ellenőrzés során megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használatba.

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága tagintézményeiben legutóbb 2021-ben történt ilyen jellegű felülvizsgálat, ahol a jegyzőkönyvekben rögzítésre kerültek, hogy a tagintézmények játszótéri eszközeinek közel 90%-át használaton kívül kell helyezni, azok az eszközök nem kapták meg a megfelelőségi tanúsítványt. Az elmúlt időszakban saját forrásból kerültek beszerzésre játszótéri eszközök az egyes tagintézményekben (a megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező eszközök pótlására), de 2023 évben, a meglévő játszótéri eszközökre alapozva, valamint a helyi igényeket figyelembe véve, a tagintézmény vezetőkkel egyeztetve elkészültek tagintézményenként a környezetrendezési tervek a játszótéri udvarokra.

- tálalókonyha

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése előírja, hogy „Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározottak szerint az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.”

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi „Napraforgó” tagóvodája tálalókonyha 2022. novemberében minősítési eljáráson esett át. A jegyzőkönyv alapján a 2019. évben végzett minősítést követően – melynek eredménye 84% volt – a tálalókonyha élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi állapota kismértékben romlott. A tagintézmény TOP-3.2.1-15-CS1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretein belül felújításon esett át, de a pályázati forrás nem tette lehetővé a tálalókonyha felújítását.

- villamos hálózat felújítása, radiátorcsere:

A villamos hálózat felújítását, valamint a radiátor cseréjét a Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi „Napraforgó” tagóvodájában tervezzük megvalósítani. Az intézményben 2008 óta jelentős elektromos felújítás nem történt. A dugalj áramköröknék nincs áram-védőkapcsoló, Mmfal alu vezetékek szereltek, a vezeték keresztmetszetek nem megfelelőek. Jelen pályázatnak köszönhetően a villamos rendszeren túl a tálalókonyha, valamint a fűtési rendszer is felújításra kerül, mely a korszerűtlen vezetékeken túl indokolja az erősáramú berendezés lehetőségekhez képest teljes felújítását.

- napelem:

Csongrád Városi Önkormányzat a fenntartásában lévő intézmények tekintetében kezdeményezte az épületek energetikai korszerűsítését a meglévő szolgáltatások további fenntarthatóságának érdekében. Ennek alapján a pályázat egyik fontos célkitűzése a Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi „Napraforgó” tagóvodájában, valamint a Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom utcai „Delfin” tagóvodájában napelem telepítése.

Energetikai minőségtanúsítvány készült az érintett tagóvodákra, az energetikai számítások elkészültek, mely alapján napelem mindkét óvodában a tanúsítványban foglalt műszaki paraméterek alapján telepíthető.

- A projekt célja és tartalmi elemei

A tárgyban hivatkozott pályázat fejlesztési területe a Csongrádi Óvodák Igazgatósága 4 tagintézményének székhelye:

- Templom utcai "Delfin" Óvoda (6640 Csongrád, Templom u. 4.-8., hrsz.: 79)

- Bokrosi "Napsugár" Óvoda (6648 Csongrád-Bokros, Gyójai u. 1., hrsz.: 10070)

- Bökényi "Napraforgó" Óvoda (6640 Csongrád, Orgona u. 26., hrsz.: 5627, 5631/27)

- Fő utcai "Platánfa" Óvoda (6640 Csongrád, Fő u. 38., hrsz.: 915, 912)

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága egyesített intézményhez 6 tagintézmény tartozik, melyből kettő az alábbi pályázatok által került felújításra:

TOP-1.4.1-15-CS1 Bercsényi utcai óvoda felújítása

TOP-1.4.1-15-CS1 Széchenyi úti óvoda felújítása

A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg az egyes tagintézményekben:

- Templom utcai "Delfin" Óvoda

A pályázat az óvoda játszótéri udvarok teljes felújítását tartalmazza.

Jelenleg az óvoda pavilon rendszerű belső játszóudvara 5 különálló egységre bontva szolgál ki 6 csoportot.

A tervezési program fő elemei:

- új játszóeszközök kihelyezése

- az épített homokozók ülőfelületeinek javítása

- az esésmagasságok figyelembevételével új burkolatok kialakítása, mely időjárástól függetlenül használható és fenntartható módon üzemeltethető

- a rossz állapotú léckerítések cseréje

Ezen felül a pályázat keretében tervezetten napelem telepítése is megvalósul a jobb zöldenergia-termelés érdekében, ezáltal fenntarthatóbbá téve az intézményt.

- Bokrosi "Napsugár" Óvoda

A pályázat az óvoda játszótéri udvarának teljes felújítását tartalmazza.

A cél olyan játszótéri udvar kialakítása, mely megfelel a játszótéri szabványok előírásainak.

A tervezési program fő elemei:

- új játszóeszközök kihelyezése

- az esésmagasságok figyelembevételével új burkolatok kialakítása, mely időjárástól függetlenül használható és fenntartható módon üzemeltethető

- a hulladékgyűjtők könnyű mozgatásának biztosítása

- a tetőről érkező csapadékvíz gyűjtésének és felhasználásának biztosítása

- Bökényi "Napraforgó" Óvoda

A pályázat az óvoda játszótéri udvarának teljes felújítását tartalmazza.

Az udvar jelenlegi hármas tagolású beosztásának megtartása mellett tervezetten olyan korszerű játszószerek rendszere kerül kialakításra, mely megfelel a játszótéri szabványok előírásainak.

A tervezési program fő elemei:

- új játszóeszközök kihelyezése

- az épített homokozók ülőfelületeinek javítása, vagy cseréje, fenntartható módon

- az esésmagasságok figyelembevételével új burkolatok kialakítása, mely időjárástól függetlenül használható és fenntartható módon üzemeltethető

- a teraszokon a rossz állapotú gumilapok eltávolítása, új, egységes burkolat kialakítása

A fentieken túl az óvodában tervezetten a főzőkonyha és kiegészítő helységeinek felújítása, vízvezeték cserékkel, valamint konyhatechnológiai eszközök beszerzése valósul meg.

A pályázat keretében benyújtásra kerül a villamos vezeték hálózat cseréje, radiátor csere, valamint napelem telepítése.

- Fő utcai "Platánfa" Óvoda

A Csongrádi Óvodák Igazgatósága saját költségvetése terhére az óvoda udvarán álló romos melléképület bontását, valamint ideiglenes kerítés létesítését valósítja meg, mely megfelelő alappal szolgál a pályázati tervezéshez.

A pályázatban benyújtásra kerül a megmaradó melléképület felújítása, tűzfal megerősítése, mely épület elegendő lenne a játékok tárolására, és egyéb, a óvoda működéséhez szükséges anyagok előírás szerinti elhelyezéséhez (pl. tisztítószerek, vegyianyagok, stb.).

A pályázat az óvoda játszótéri udvarának teljes felújítását tartalmazza.

Az udvaron a bontandó épületszárny helyén felszabaduló területtel kiegészülve olyan korszerű játszószerek rendszere kerül kialakításra, mely megfelel a játszótéri szabványok előírásainak.

A tervezési program fő elemei:

- új játszóeszközök kihelyezése

- az elbontandó épületszárny helyének hasznosítása

- az épített homokozók ülőfelületeinek javítása, vagy cseréje, fenntartható módon

- az esésmagasságok figyelembevételével új burkolatarchitektúra kialakítása, mely időjárástól függetlenül használható és fenntartható módon üzemeltethető

- A pályázat főbb adatai

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott projekt támogatási intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 07.

A projekt teljes tervezett összköltsége: 295 162 740 Ft

A pályázó: Csongrád Városi Önkormányzat

A projekt tartalmazza a tervezések, az építési beruházások, a játszótéri eszközök beszerzésének és telepítésének, a villamos hálózat felújításának, a radiátorok cseréjének, a napelemek telepítésének és a tálaló konyha teljes felújításának költségét.

# Határozati javaslat

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a „Csongrádi Óvodák Igazgatósága 4 tagintézményének humán infrastruktúra fejlesztésére pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést.

- Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Csongrád Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése” című felhívásra a Csongrádi Óvodák Igazgatósága 4 tagintézményének humán infrastruktúra fejlesztésére.

- A támogatási kérelem keretében megvalósítani tervezett projekt összköltsége bruttó: 295 162 740 Ft, azaz kettőszázmilliókilencvenötezer-egyzázhatvankettőezer-hétszáznegyven forint, amelyhez Csongrád Városi Önkormányzat 100%-os mértékű támogatást igényel.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem elkészítésére, benyújtására, valamint a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

- Az Önkormányzat vállalja a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításával összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlását.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat benyújtási határideje

A határozatról értesítést kap:

- A Képviselő-testület tagjai

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2024. február 23.

Bedő Tamás

polgármester