Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: FJL/902-1/2023

Előadó: Bajomi-Huszka Anita

E L Ő T E R J E S Z T É S

## Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 15-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat közlekedési csomópont kialakítása, beszerzési célokmány elfogadására és 2023. évi közbeszerzési terv módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrádon régóta problémát jelent a megnövekedett autós forgalom miatt a Fő utca-Vég utca -Arany János utca csomópontban a főútra történő ki és behajtás. Csongrád Városi Önkormányzat az évek során több megoldási javaslatot dolgozott ki a megnövekedett autós forgalom kezelésre. A megoldási javaslatok közül az előzetes árajánlatok alapján a jelzőlámpás csomópont kiépítése a leggazdaságosabb, ezért ennek a megoldási javaslatnak a megvalósítását terjesztem elő.

A közúti forgalomirányító jelzőlámpa telepítése céljai:

• Keresztező gyalogos- és kerékpáros forgalom járművekkel szembeni elsőbbségének megadása.

• Fő utca mindkét irányából a balra kanyarodó gépjárművek segítése

• Alárendelt irányokból -Arany J. utca és Vég utca- közlekedő gépjárművek, biztonságos átvezetés megoldása.

A kivitelezés során alkalmazott műszaki előírások:

Műtárgyak telepítése: A csomópontban a közúti forgalomirányító jelzőlámpa telepítése miatt a LIDL élelmiszer bolt felöli ágon burkolat szélesítésre, ívkorrekcióra kerül sor, mely érinti a csapadékvíz elvezető zárt rendszeren lévőtisztító-víznyelő műtárgyat.

Burkolat építés és felújítás: A csomópont területén a meglévő kopó rtg. marására, egy rétegben történő AC 11 (F) aszfalt kopó rtg. bedolgozására, továbbá a LIDL élelmiszer bolt felöli ágon burkolat szélesítésre, ívkorrekcióra kerül sor. A gyalogos átvezetéseknél mozgáskorlátozottak számára is használható módon kell a csatlakozásokat felújítani, taktilis burkolatok beépítése is szükséges.

Jelző lámpa telepítése: A közúti csomópont meglévő geometriája ív korrekciók miatt változik, s a forgalmi rendváltoztatásra kerül sor főútvonalon (Fő utca) önálló balra kanyarodó sávok kialakításával. A jelzőlámpás szabályozásnál a Fő utcát és Arany J utcát keresztező a gyalogosokat és kerékpárosokat és áthívó 2 fogalmú (P,Z) jelzőkkel vonjuk be a jelzőlámpás forgalomirányításba, ugyanakkor a Vég utcát keresztező kerékpárosokat 3fogalmú (P,S,Z) áteresztőjármű jelzőkkel szabályozzuk.

A beruházás pontos műszaki paramétereit a kiviteli tervek műszaki leírása tartalmazza.

Fentiek alapján a Fő utca-Vég utca-Arany János utca csomópontban forgalomirányító jelzőlámpás csomópont kiépítése becsült nettó értéke nettó: 54 491 066 Ft,

A becsült érték meghaladja az építés tevékenységnél meghatározott nettó 50.000.000,-Ft-os közbeszerzési értékhatárt, ezért javaslom közbeszerzési eljárás megindítását, közbeszerzési szakértő igénybevételével. A közbeszerzési eljárás kalkulálható időtartama két és fél hónap.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező beszerzési engedélyokiratot hagyja jóvá, valamint fogadja el a 2023. évre vonatkozó Közbeszerzési terv 2. számú mellékletben szereplők szerinti módosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat közlekedési csomópont kialakítása, beszerzési célokmány elfogadására és 2023. évi közbeszerzési terv módosítására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület „Javaslat közlekedési csomópont kialakítása, beszerzési célokmány elfogadására és 2023. évi közbeszerzési terv módosítására” vonatkozó beszerzési engedélyokiratot, valamint Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú melléklet szerinti módosítását jóváhagyja.

A Képviselő-testület a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, és felhatalmazza a polgármestert a beszerzési engedélyokirat alapján az ajánlattételi felhívás jóváhagyására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: ajánlatok beérkezését követően azonnal.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Bedő Tamás polgármester

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

- Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2023. november 13.

Bedő Tamás

polgármester

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

- A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)

- Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye 6640 Csongrád, Bercsényi u. 26/a )

- A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)

- A beszerzés:

megnevezése: Közlekedési csomópont kialakítása- Csongrád Fő utca-Vég utca-Arany János utca csomópontban

- helye: Csongrád

- jellege: általános

- A beszerzés rendeltetése: Jelzőlámpás csomópont kialakításával, biztonságos közlekedés megteremtése

- mennyiségi egysége: db

- mennyisége:1

- A beszerzés költségirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | évek |  | összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |
| Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás nettó Szolgáltatási koncesszió |  | 54 491 | 54 491 |
| Beszerzési költségek összesen: |  | 54 491 | 54 491 |
| Beszerzést terhelő ÁFA |  | 14 713 | 14 713 |
| BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: |  | 69 204 | 69 204 |

- A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása

ezer Ft-ban

| Megnevezés | évek |  | összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |
| Saját forrás bruttó Pénzeszköz átvétel Állami támogatás (megnevezése) Hitel Egyéb (részletezve) |  | 69 204 | 69 204 |
| Pénzügyi fedezet bruttó összesen: |  | 69 204 | 69 204 |

- Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházok adatai: nem releváns

- engedély száma, kelte:

- jogerőre emelkedés időpontja:

- a tervező megnevezése:

- Kiviteli tervdokumentáció

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:2023.09.15

- szállításának időpontja:2023.11.08

- A beszerzés

kezdésének időpontja /év, hó/: 2024.02.01. 00:00 órától (CET)

- befejezésének időpontja /év, hó/: 2024.07.31. 24:00 óráig (CET)

- időtartam hónapokban:6 hónap

- Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/: 2024. július 31.

- Megjegyzések, kikötések:

- számú melléklet

3.4.3 Közbeszerzési Terv 2023.		     8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet melléklete

| Sor-szám | Megnevezés / közbeszerzés tárgya | Típusa | mennyiségi egysége | mennyisége | Várható időpontok |  | Előzetesen becsült értéke (nettó) |  | Alkalmazandó/választott eljárás típus: | Fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredeteForrás |  |  | Érintett intézmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje | teljesítés ideje | € (nettó összeg) | eFt (nettó öszeg) |  | Eu | Központi | Önkormányzati önrész |  |
| 1. | KözPONT városrehabilitáció | építés | db | 1 | 2023.II. negyedév | 2024. IV. negyedév | 2 125 000 | 850 000 | nyílt eljárás | 100% | 0% | 0% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 2. | Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója | építés | db | 1 | 2023.II. negyedév | 2024. IV. negyedév | 360 000 | 144 000 | nyílt eljárás | 100% | 0% | 0% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 3. | Szentháromság téri rendelő intézet felújítása | építés | db | 1 | 2023.II. negyedév | 2024. III. negyedév | 5 058 | 2 023 | nyílt eljárás | 100% | 0% | 0% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 4. | Ipari park fejlesztése | építés | db | 1 | 2023.II. negyedév | 2024. III. negyedév | 325 000 | 130 000 | nyílt eljárás | 100% | 0% | 0% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 5. | Körös-torok fejlesztése | építés | db | 1 | 2023.II. negyedév | 2024. III. negyedév | 392 500 | 157 000 | nyílt eljárás | 100% | 0% | 0% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 6. | Villamos energia beszerzése-Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2024 évre vonatkozóan | szolgáltatás | db | 1 | 2023. II. negyedév | 2024.IV. negyedév | 585 248 | 234 099 | uniós eljárás | 0% | 0% | 100% | Csongrád Városi Önkormányzat |
| 7. | Közlekedési csomópont kialakítása | építés | db | 1 | 2023.IV. negyedév | 2023. IV. negyedév | 143 397 | 54 491 | nyílt eljárás | 0 % | 0 % | 100% | Csongrád Városi Önkormányzat |